# Rapport Technique Complet — gsplus.vip

Golden Studio Plus · Studio Photo Premium à Douala, Cameroun

| URL | https://gsplus.vip |
| --- | --- |
| Stack | React 19 + Vite + React Router DOM (SPA, rendu côté client) |
| Date d'audit | 22 mai 2026 |
| Tests E2E | 22–23 mai 2026 (4 exécutions Playwright) |
| Outil de test | Playwright 1.60 · 3 viewports · 7 parcours · 31 tests × 3 projets |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Table des matières

Résumé exécutif

Résultats des tests E2E

Bugs confirmés — Diagnostic détaillé

Audit technique du site

Plan d'action et solutions

Annexes — Détail des tests par parcours

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1 · Résumé exécutif

### Scores par domaine

| Domaine | Note | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Design & UX | **** | Excellent — identité visuelle premium très soignée |
| SEO | ** | Problèmes majeurs liés à l'architecture SPA |
| Performance | *** | Correcte, mais optimisable |
| Accessibilité | ** | Insuffisante — plusieurs manques |
| Sécurité | *** | Correcte, points d'attention mineurs |
| Responsive | *** | Bon sur mobile, bug confirmé sur tablette (768px) |

### Résultat global des tests E2E

93 tests uniques · 83 passés · 3 échoués · 7 skippés
Taux de réussite : 97%
Seul échec restant : débordement horizontal à 768px (bug CSS)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2 · Résultats des tests E2E

### Environnement de test

| Projet | Device simulé | Résolution | Navigateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop Chrome | Écran large | 1280×720 | Chromium |
| Mobile Safari (iPhone 14) | iPhone 14 | 390×844 | WebKit |
| Mobile Android (Pixel 7) | Pixel 7 | 412×915 | Chromium |

### Résultats par parcours

| Parcours | Tests | Desktop Chrome | Mobile Android | Mobile Safari |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — Découverte & Accueil | 5 | [OK] Passé | [OK] Passé | [OK] Passé |
| P2 — Navigation complète | 4 | [OK] Passé | [OK] Passé | [OK] Passé |
| P3 — Services & Portfolio | 5 | [OK] Passé | [OK] Passé | [OK] Passé |
| P4 — Réservation en ligne | 6 | [OK] Passé | [OK] Passé | [OK] Passé |
| P5 — Demande de devis | 1 | [OK] Passé | [OK] Passé | [OK] Passé |
| P6 — Performance & Technique | 5 | [ECHEC] 6.5 | [ECHEC] 6.5 | [ECHEC] 6.5 |
| P7 — Accessibilité basique | 5 | [OK] Passé | [OK] Passé | [OK] Passé |
| Total | 31 × 3 | 30/31 | 30/31 | 30/31 |

Note : 7 tests sont marqués « skippés » car ils testent des interactions spécifiques à un type de device (hover desktop, menu mobile, clavier desktop) et sont intentionnellement ignorés sur les devices non concernés.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3 · Bugs confirmés — Diagnostic détaillé

### [P0] Bug #1 — Débordement horizontal à 768px (iPad portrait)

| Attribut | Détail |
| --- | --- |
| Test | 6.5 Le site est responsive (pas de débordement horizontal) |
| Sévérité | Élevée |
| Reproductible | Oui — 100% des exécutions, 3 viewports |
| Status | Ouvert |

Mesures E2E :

| Viewport | scrollWidth | clientWidth | Débordement |
| --- | --- | --- | --- |
| 768px (Chrome/Android) | 785 | 768 | +17px |
| 768px (WebKit/Safari) | 808 | 768 | +40px |
| 375px (iPhone SE) | 375 | 375 | [OK] 0 |
| 414px (iPhone XR) | 414 | 414 | [OK] 0 |
| 1440px (Desktop) | 1440 | 1440 | [OK] 0 |

Cause racine :

Le CSS du site a un gap entre les media queries mobile (<520px) et desktop (≥992px). Au breakpoint tablette (768px), certains conteneurs (probablement .home-pack-grid ou .footer-grid) ne sont pas contraints en largeur et dépassent le viewport.

Impact utilisateur :

Scroll horizontal involontaire sur tablettes et iPads en mode portrait. L'utilisateur peut glisser accidentellement vers la droite, révélant un espace vide.

Correctif recommandé :

/* Solution A — Immédiate (5 min) */
html, body {
  max-width: 100%;
  overflow-x: hidden;
}
img, video, iframe {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

/* Solution B — Ciblée (15 min) — à combiner avec A */
@media (width >= 520px) and (width < 992px) {
  .home-pack-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
    gap: 1.5rem;
    max-width: 100%;
    padding-inline: 1rem;
    box-sizing: border-box;
  }
  .footer-grid {
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 2rem;
    max-width: 100%;
    padding-inline: 1rem;
  }
  .home-service-grid {
    max-width: 100%;
    overflow: hidden;
  }
}

Vérification :

npx playwright test --grep "6.5"

────────────────────────────────────────────────────────────

### [P2] Bug #2 — Image portfolio maternity.png (résolu ou intermittent)

| Attribut | Détail |
| --- | --- |
| Test | 6.3 Les images se chargent correctement |
| Sévérité | Moyenne |
| Status | Probablement résolu |

L'image /images/portfolio/maternity.png retournait une erreur 404 lors des premières exécutions (22 mai). Le test passe désormais (23 mai), ce qui suggère que l'asset a été restauré côté serveur ou que le composant React ne le référence plus.

Action recommandée :Vérifier que l'image existe bien sur le serveur et que le chemin dans le code React est correct.

────────────────────────────────────────────────────────────

### [ATTENTION] Points d'attention non-bloquants

| Observation | Sévérité | Action recommandée |
| --- | --- | --- |
| Liens sociaux du footer pointent vers # (placeholders) | Moyenne | Remplacer par les vraies URLs Instagram/Facebook/LinkedIn |
| Navigation clavier : <bodyreçoit le focus (pas de skip-link) | Faible | Ajouter un lien d'évitement <a href="#main-content"→ voir §5.9 |
| Favicon SVG violet incohérent avec la charte graphique or/vert | Faible | Remplacer par un favicon aux couleurs de la marque → voir §5.14 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4 · Audit technique du site

### 4.1 Design & UX

Points forts :

Identité visuelle premium : palette sombre (forest dark #0d1311) + or (#c5923a)

Typographies : Montserrat (corps), Playfair Display (titres), Great Vibes (accents)

Glassmorphism maîtrisé via backdrop-filter: blur()

Animations fluides en cubic-bezier(.16, 1, .3, 1)

Responsive avec breakpoints à 520px, 768px, 992px, 1100px, 1200px

Système de design tokens CSS (variables --c-gold, --c-bg-dark, --transition-luxe, etc.)

Navigation mobile bien dimensionnée : min(82vw, 320px)

Points d'attention :

backdrop-filter coûteux en GPU sur les mobiles bas de gamme courants au Cameroun (Tecno, Itel, Infinix)

Brand logo avec transform: scale(1.35) — risque de débordement sur très petits écrans

Footer 4 colonnes : ajout d'un intermédiaire 2 colonnes entre 768px et 1024px recommandé

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.2 SEO — Problème critique

[ATTENTION] CRITIQUE : Le site est une SPA React avec rendu côté client uniquement. Le HTML servi contient <div id="root"</div— aucun contenu visible avant l'exécution du JavaScript.

Problèmes majeurs identifiés :

| Problème | Impact |
| --- | --- |
| Même <titleet <meta descriptionsur toutes les pages | Les moteurs de recherche ne distinguent pas les pages |
| Absence de SSR/SSG — HTML vide (<div id="root") | Les bots voient une page blanche |
| Pas de tags Open Graph ni Twitter Cards | Les aperçus de liens sur WhatsApp/Facebook/Instagram sont vides |
| Pas de données structurées JSON-LD | Pas de rich snippets Google |
| Pas de canonical URL par page | Risque de contenu dupliqué |

Points positifs :

sitemap.xml présent et bien structuré (10 URLs, priorités correctes)

robots.txt correct (bloque /admin, /api/, /uploads/)

lang="fr" bien défini

Favicon SVG présent

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.3 Performance

Points forts :

Bundle Vite unique (JS + CSS) — bon pour HTTP/2

Google Fonts avec display=swap

CSS minifié (~64 Ko) — raisonnable

Responsive typography avec clamp()

Points d'attention :

| Problème | Impact | Recommandation |
| --- | --- | --- |
| @import Google Fonts dans le CSS | Chaîne bloquante → LCP dégradé | Déplacer vers <link preconnect+ <link stylesheetdans le <head |
| Un seul bundle JS (pas de code splitting) | ~480 Ko chargés même pour les visiteurs (inclut le code admin) | Lazy-loading des routes avec React.lazy() |
| Image hero non préchargée | LCP retardé | Ajouter <link rel="preload"pour l'image hero |
| backdrop-filter multiple | Coûteux en GPU sur mobile bas de gamme | Réduire le blur ou désactiver via prefers-reduced-motion |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.4 Accessibilité

| Problème | Sévérité | Recommandation |
| --- | --- | --- |
| Toggle menu mobile = <divau lieu de <button | Élevée | Utiliser <buttonavec aria-label et aria-expanded |
| Textes à contraste faible (color: #fff9 sur fond sombre) | Élevée | Ne pas descendre en dessous de #ffffff80 (50% opacité) |
| Pas de lien d'évitement (skip-link) | Moyenne | Ajouter <a href="#main-content"Aller au contenu</a |
| Icônes sociales sans aria-label | Moyenne | Ajouter aria-label="Suivez-nous sur [réseau]" |
| -webkit-tap-highlight-color: transparent sur le brand-link | Faible | Supprime le retour visuel au toucher |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.5 Sécurité

Points positifs :HTTPS actif, robots.txt correctement configuré, pas de dépendances tierces visibles.

| Point d'attention | Recommandation |
| --- | --- |
| /admin mentionné dans robots.txt (le rend plus visible) | Retirer de robots.txt, protéger par authentification robuste |
| Absence probable de headers de sécurité HTTP | Ajouter CSP, X-Frame-Options, Strict-Transport-Security |
| API /api/ mentionnée dans robots.txt | Vérifier rate limiting et authentification des endpoints |

────────────────────────────────────────────────────────────

### 4.6 Architecture & contenu

Points forts :Design system CSS cohérent, naming BEM-like, syntaxe CSS moderne (@media (width = ...)), URLs propres en français.

Structure du site (10 pages) :

├── /                    (Accueil)         — Priorité 1.0
├── /services            (Services)        — Priorité 0.9
├── /portfolio           (Portfolio)       — Priorité 0.9
├── /reservation         (Réservation)     — Priorité 0.9
├── /a-propos            (À propos)        — Priorité 0.8
├── /corporate           (Corporate)       — Priorité 0.8
├── /contact             (Contact)         — Priorité 0.8
├── /services-creatifs   (Serv. créatifs)  — Priorité 0.7
├── /mentions-legales    (Mentions lég.)   — Priorité 0.3
├── /confidentialite     (Confidentialité) — Priorité 0.3
└── /cgv                 (CGV)             — Priorité 0.3

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5 · Plan d'action et solutions

### Vue d'ensemble

| # | Tâche | Priorité | Complexité | Temps estimé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Corriger le débordement horizontal à 768px | [P0] P0 | Faible | 20 min |
| 1 | Titres et descriptions uniques par page (react-helmet-async) | [P0] P0 | Faible | 30 min |
| 2 | Données structurées JSON-LD (LocalBusiness) | [P0] P0 | Faible | 20 min |
| 3 | Pré-rendu statique (vite-plugin-prerender) | [P0] P0 | Moyenne | 1–2h |
| 4 | Déplacer Google Fonts dans <head(LCP) | [P1] P1 | Faible | 15 min |
| 5 | Code splitting des routes (React.lazy) | [P1] P1 | Faible | 30 min |
| 6 | Précharger l'image hero (<link preload) | [P1] P1 | Faible | 10 min |
| 7 | Convertir images en WebP + lazy loading | [P1] P1 | Moyenne | 1h |
| 8 | Bouton menu mobile accessible (<button+ ARIA) | [P1] P1 | Faible | 20 min |
| 9 | Ajouter un skip-link | [P1] P1 | Faible | 10 min |
| 10 | Corriger les contrastes faibles | [P1] P1 | Faible | 15 min |
| 11 | ARIA sur icônes sociales du footer | [P2] P2 | Faible | 10 min |
| 12 | Configurer les en-têtes de sécurité HTTP | [P2] P2 | Faible | 20 min |
| 13 | Nettoyer robots.txt (retirer /admin) | [P2] P2 | Faible | 5 min |
| 14 | Refaire le favicon aux couleurs de la marque | [P2] P2 | Faible | 15 min |
| 15 | Optimiser backdrop-filter pour mobile bas de gamme | [P2] P2 | Moyenne | 30 min |
| 16 | Animations d'entrée progressives au scroll | [P3] P3 | Moyenne | 45 min |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Phase 1 — Urgent (impact conversions + SEO)

1. Corriger le débordement horizontal (Bug #1)— Voir la section Bugs confirmés ci-dessus pour le correctif CSS complet.

2. Titres et descriptions uniques par page

Installer react-helmet-async :

npm install react-helmet-async

Wrapper dans main.jsx :

import { HelmetProvider } from 'react-helmet-async';

createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <HelmetProvider>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </HelmetProvider>
);

Créer un composant SEO.jsx et l'utiliser dans chaque page :

// src/components/SEO.jsx
import { Helmet } from 'react-helmet-async';

const SITE_NAME = 'Golden Studio Plus';
const BASE_URL = 'https://gsplus.vip';
const DEFAULT_IMAGE = `${BASE_URL}/images/og-default.jpg`;

export default function SEO({ title, description, path = '/', image = DEFAULT_IMAGE, type = 'website' }) {
  const fullTitle = `${title} | ${SITE_NAME}`;
  const url = `${BASE_URL}${path}`;

  return (
    <Helmet>
      <title>{fullTitle}</title>
      <meta name="description" content={description} />
      <link rel="canonical" href={url} />
      {/* Open Graph */}
      <meta property="og:type" content={type} />
      <meta property="og:title" content={fullTitle} />
      <meta property="og:description" content={description} />
      <meta property="og:image" content={image} />
      <meta property="og:url" content={url} />
      <meta property="og:site_name" content={SITE_NAME} />
      <meta property="og:locale" content="fr_CM" />
      {/* Twitter */}
      <meta name="twitter:card" content="summary_large_image" />
      <meta name="twitter:title" content={fullTitle} />
      <meta name="twitter:description" content={description} />
      <meta name="twitter:image" content={image} />
    </Helmet>
  );
}

Titres recommandés par page :

| Page | Titre | Description |
| --- | --- | --- |
| / | Studio Photo Premium à Douala | Golden Studio Plus — Portraits, shooting événementiel, corporate. |
| /services | Nos Services Photo & Vidéo | Packs photo portrait, shooting événementiel, corporate et créatif à Douala. |
| /portfolio | Portfolio — Nos Réalisations | Galerie de portraits, événements et shootings corporate à Douala. |
| /reservation | Réserver une Séance Photo | Réservez votre séance photo en ligne. Choisissez créneau et pack. |
| /a-propos | À Propos de Golden Studio Plus | L'histoire et l'équipe du studio photo premium de Douala. |
| /contact | Nous Contacter | Téléphone, email, adresse et formulaire de contact. |
| /corporate | Services Corporate & Entreprise | Portraits corporate, photos d'équipe, événements d'entreprise. |
| /services-creatifs | Services Créatifs | Retouche photo, montage vidéo, design graphique, création visuelle. |

3. Pré-rendu statique (SEO sans migration Next.js)

npm install -D vite-plugin-prerender

// vite.config.js
import { vitePrerenderPlugin } from 'vite-plugin-prerender';

export default defineConfig({
  plugins: [
    react(),
    vitePrerenderPlugin({
      routes: ['/', '/a-propos', '/services', '/services-creatifs', '/portfolio',
               '/reservation', '/corporate', '/contact', '/mentions-legales',
               '/confidentialite', '/cgv'],
      renderAfterDocumentEvent: 'render-event',
    }),
  ],
});

────────────────────────────────────────────────────────────

### Phase 2 — Important (Performance & Accessibilité)

4. Déplacer Google Fonts dans le <head

Remplacer le @import CSS par ces lignes dans index.html :

<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Great+Vibes&family=Montserrat:ital,wght@0,100..900;1,100..900&family=Playfair+Display:ital,wght@0,400..900;1,400..900&display=swap" />

Puis supprimer la ligne @import dans le fichier CSS source.

Gain estimé : 200–500ms sur le LCP.

5. Code splitting par route

// src/App.jsx
import { lazy, Suspense } from 'react';

const Home = lazy(() => import('./pages/Home'));
const Services = lazy(() => import('./pages/Services'));
const Portfolio = lazy(() => import('./pages/Portfolio'));
// ... idem pour chaque page

export default function App() {
  return (
    <Suspense fallback={<PageLoader />}>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Home />} />
        <Route path="/services" element={<Services />} />
        {/* ... */}
      </Routes>
    </Suspense>
  );
}

Gain estimé : Bundle initial de ~480 Ko → ~120–150 Ko. Le code admin ne sera jamais chargé par les visiteurs.

8. Bouton menu mobile accessible

Remplacer le <div class="mobile-toggle"par :

<button
  className="mobile-toggle"
  onClick={() => setMenuOpen(!menuOpen)}
  aria-label={menuOpen ? 'Fermer le menu' : 'Ouvrir le menu'}
  aria-expanded={menuOpen}
  aria-controls="nav-mobile"
  type="button"
>
  {menuOpen ? <XIcon size={24} /> : <MenuIcon size={24} />}
</button>

9. Skip-link

// En haut de Layout.jsx
<a href="#main-content" className="skip-link">Aller au contenu principal</a>
{/* ... header ... */}
<main id="main-content"><Outlet /></main>

.skip-link {
  position: absolute;
  top: -100%;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  z-index: 9999;
  background: var(--grad-gold);
  color: #fff;
  padding: 1rem 2rem;
  border-radius: 0 0 8px 8px;
  font-weight: 700;
  text-decoration: none;
  transition: top 0.2s;
}
.skip-link:focus { top: 0; }

────────────────────────────────────────────────────────────

### Phase 3 — Amélioration continue

12. En-têtes de sécurité HTTP(selon l'hébergement) :

// vercel.json
{
  "headers": [{
    "source": "/(.*)",
    "headers": [
      { "key": "X-Content-Type-Options", "value": "nosniff" },
      { "key": "X-Frame-Options", "value": "DENY" },
      { "key": "Referrer-Policy", "value": "strict-origin-when-cross-origin" },
      { "key": "Permissions-Policy", "value": "camera=(), microphone=(), geolocation=()" },
      { "key": "Strict-Transport-Security", "value": "max-age=63072000; includeSubDomains; preload" }
    ]
  }]
}

13. Nettoyer robots.txt— retirer la ligne Disallow: /admin (la mentionner la rend plus visible). Protéger /admin côté serveur par authentification robuste.

14. Favicon aux couleurs de la marque— remplacer public/favicon.svg :

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="48" height="48" viewBox="0 0 48 48">
  <defs>
    <linearGradient id="gold" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="100%">
      <stop offset="0%" stop-color="#d4af37"/>
      <stop offset="50%" stop-color="#c5923a"/>
      <stop offset="100%" stop-color="#b8860b"/>
    </linearGradient>
  </defs>
  <circle cx="24" cy="24" r="23" fill="#0d1311" stroke="url(#gold)" stroke-width="1.5"/>
  <text x="24" y="30" text-anchor="middle" font-family="'Playfair Display', serif"
        font-weight="700" font-size="18" fill="url(#gold)">GS+</text>
</svg>

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6 · Annexes — Détail des tests par parcours

### Parcours 1 — Découverte du site (5 tests)

| # | Test | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Page d'accueil se charge | Hero, preuves sociales, header, logo |
| 1.2 | Header fixe au scroll | Classe header-scrolled après scroll de 500px |
| 1.3 | Sections visibles au scroll | Services, packs, portfolio, témoignages, CTA |
| 1.4 | Footer complet | Liens sociaux, informations de contact |
| 1.5 | Hover sur cartes (desktop only) | Interaction de survol sans casser le rendu |

### Parcours 2 — Navigation complète (4 tests)

| # | Test | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Navigation vers 7 pages | Chargement sans erreur JS critique |
| 2.2 | Liens nav desktop (desktop only) | Click → navigation effective |
| 2.3 | Menu mobile (mobile only) | Toggle → menu visible → navigation |
| 2.4 | Pages légales | Mentions légales, confidentialité, CGV accessibles |

### Parcours 3 — Services & Portfolio (5 tests)

| # | Test | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Page services | Onglets, packs avec prix |
| 3.2 | CTA des packs | Lien vers réservation/contact |
| 3.3 | Portfolio | Filtres, grille d'images |
| 3.4 | Lightbox | Ouverture au clic, fermeture |
| 3.5 | Services créatifs | Cartes, prix, formulaire de devis |

### Parcours 4 — Réservation en ligne (6 tests)

| # | Test | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Page de réservation | Stepper, étapes, carte glass |
| 4.2 | Choix du mode | Toggle créneau/libre |
| 4.3 | Calendrier horizontal | Dates affichées, sélection |
| 4.4 | Créneaux horaires | Grille, légende, sélection de slot |
| 4.5 | Formulaire coordonnées | Champs accessibles après progression |
| 4.6 | Structure paiement | Stepper ≥ 3 étapes, sections paiement/succès dans le DOM |

### Parcours 5 — Demande de devis (1 test)

| # | Test | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Formulaire de devis | Remplissage nom/email/tel/textarea, sélection service, bouton actif (non soumis) |

### Parcours 6 — Performance & Technique (5 tests)

| # | Test | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Temps de chargement | DOM < 5s, hero visible < 10s |
| 6.2 | Liens cassés | Tous les liens internes retournent HTTP < 400 |
| 6.3 | Images chargées | Toutes les <imgont naturalWidth 0 |
| 6.4 | Erreurs JS console | Aucune erreur critique sur 5 pages principales |
| 6.5 | Responsive / overflow | [ECHEC] Échec à 768px — voir Bug #1 |

### Parcours 7 — Accessibilité (5 tests)

| # | Test | Vérifie |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Attributs alt | Toutes les images ont un attribut alt |
| 7.2 | Labels formulaires | Inputs visibles ont un label, aria-label ou placeholder |
| 7.3 | Textes clés visibles | Hero title, lead et eyebrow non vides et visibles |
| 7.4 | Navigation clavier (desktop only) | Tab active un élément interactif, focus non piégé |
| 7.5 | Texte des liens | Pas de liens vides ni de texte générique sans aria-label |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Méthodologie

Outil: Playwright 1.60 avec 3 projets (Chrome Desktop, iPhone 14/WebKit, Pixel 7/Chromium)

Cible: Site live en production https://gsplus.vip

Mode: Lecture seule — aucun formulaire soumis, aucune donnée modifiée

Exécutions: 4 runs successifs (22–23 mai 2026) avec correction itérative de la suite de tests

Protection: Filtrage des honeypots anti-spam, exclusion des <selectdes tests de saisie, skip des interactions non applicables par device

────────────────────────────────────────────────────────────

Rapport compilé le 21 juillet 2026 · Tests E2E réalisés les 22–23 mai 2026

Suite de tests disponible dans /gsplus-tests/tests/ — exécutable via npx playwright test

Rapport généré pour Golden Studio Plus · gsplus.vip